KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên nhóm sinh viên thực hiện:

- Phan Văn Kiên 					 Mã SV: 2020605707		      Lớp/Khóa: KTMT02/Khóa 15

- Vũ Trí Huy  					 Mã SV: 2020605075		      Lớp/Khóa: KTMT02/Khóa 15

- Phạm Trọng Khánh 				 Mã SV: 2020603175		      Lớp/Khóa: KTMT01/Khóa 15

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT quản lý phòng học thông minh.

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Phân công thực hiện | Kết quả dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 18/03/2024 đến 24/03/2024 | Tìm hiểu, lựa chọn đề tài phù hợp | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Lựa chọn được đề tài phù hợp. - So sánh với các đề tài tương tự. |  |
| 2 | Từ 25/03/2024 đến 31/03/2024 | - Xây dựng mục tiêu chung. - Lập kế hoạch làm việc. - Định hướng nghiên cứu. | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Xác định được mục tiêu cả nhóm hướng tới. - Lên kế hoạch làm việc cụ thể. |  |
| 3 | Từ 01/04/2024 đến 07/04/2024 | - Thiết kế ý tưởng - Phân chia công việc | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Lên ý tưởng cho mô hình. - Cân nhắc và chốt ý tưởng thiết kế - Phia chia công việc cho các thành viên |  |
| 4 | Từ 08/04/2024 đến 14/04/2024 | Lập trình ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Lập trình được giao diện cho đề tài - Tìm hiểu, lựa chọn cơ sở dữ liệu thích hợp |  |
| 5 | Từ 15/04/2024 đến 21/04/2024 | Lập trình ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Hoàn thiện và sửa lỗi giao diện - Lập trình code điều khiển - Lập trình tương tác với cơ sở dữ liệu |  |
| 6 | Từ 22/04/2024 đến 28/04/2024 | - Vận hành, sửa lỗi phần mềm - Thiết kế phần cứng. - Viết báo cáo chương 1,2 | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Hoàn thiện và sửa lỗi phần mềm - Thiết kế được mạch phần cứng - Viết xong báo cáo chương 1 |  |
| 7 | Từ 29/04/2024 đến 05/05/2024 | - Thiết kế và vận hành mô hình - Viết báo cáo chương 2,3 | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Hoàn thiện hệ thống - Vận hành, kiểm tra và sửa lỗi hệ thống - Viết xong báo cáo chương 2 |  |
| 8 | Từ 06/05/2024 đến 12/05/2024 | - Vận hành, sửa chữa và đánh giá hệ thống - Hoàn thiện báo cáo | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | - Kiểm tra những lỗi còn sót và sửa chữa. - Viết xong báo cáo chương 3 |  |
| 9 | Từ 13/05/2024 đến 18/05/2024 | Hoàn thiện đề tài | Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | Làm slide thuyết trình và hoàn thành đề tài tốt nghiệp |  |

| XÁC NHẬN CỦA CBHD (Ký, ghi rõ họ tên) | Hà Nội, ngày……tháng……năm 2024 NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN |
| --- | --- |
| ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang | - Phan Văn Kiên Ký tên: - Vũ Trí Huy Ký tên: - Phạm Trọng Khánh Ký tên: |