| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN TỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM

Nhóm:

Tên sinh viên thực hiện:

1. Phan Văn Kiên 		Mã SV: 2020605707              Lớp hành chính:2020DHKTMT02

2. Vũ Trí Huy 		Mã SV: 2020605075              Lớp hành chính:2020DHKTMT02

3. Phạm Trọng Khánh 	Mã SV: 2020605707              Lớp hành chính:2020DHKTMT01

Chương trình đào tạo: Đại học

Tên đề tài: Thiết kế mô hình IoT quản lý phòng học thông minh.

1. Mục tiêu:

- Giúp các trường học quản lý phòng học và các thiết bị trong phòng 1 cách tiện lợi, dễ dàng.

- Phát triển phần mềm quản lý phòng học.

2. Phân chia vai trò thành viên trong nhóm

- Vũ Trí Huy: có khả năng lãnh đạo tốt, đưa ra ý tưởng hay, phân chia công việc hợp lý và kỹ năng thiết kế mô hình tốt.

- Phạm Trọng Khánh: khả năng làm việc nhanh nhạy, điểm mạnh về lập trình và kiểm thử.

- Phan Văn Kiên: cẩn thận, khả năng viết báo cáo và thuyết trình tốt, đóng góp ý tưởng tốt.

3. Cách thức giao tiếp trong nhóm

Họp nhóm trực tiếp hoặc qua google meet và hoạt động trao đổi qua nhóm zalo.

4. Quy tắc làm việc  nhóm

- Hoàn thành công việc nhanh chóng, đúng hạn.

- Luôn hỗ trợ nhau trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

- Tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện đồ án.

5. Kế hoạch làm việc nhóm

| Tuần | Nội dung công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Thành lập nhóm - Tìm hiểu, lựa chọn đề tài phù hợp | 18.03.2024 | 24.03.2024 | Cả nhóm |
|  | - Xây dựng mục tiêu chung. - Lập kế hoạch làm việc. - Định hướng nghiên cứu. | 25.03.2024 | 31.03.2024 | Cả nhóm |
|  | - Thiết kế ý tưởng - Phân chia công việc | 01.04.2024 | 07.04.2024 | Cả nhóm |
|  | Lập trình ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu | 08.04.2024 | 14.04.2024 | Cả nhóm |
|  | Lập trình ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu | 05.04.2024 | 21.04.2024 | Cả nhóm |
|  | - Vận hành, sửa lỗi phần mềm - Thiết kế phần cứng. - Viết báo cáo chương 1,2 | 22.04.2024 | 28.04.2024 | Cả nhóm |
|  | - Thiết kế và vận hành mô hình - Viết báo cáo chương 2,3 | 29.04.2024 | 05.05.2024 | Cả nhóm |
|  | - Vận hành, sửa chữa và đánh giá hệ thống - Hoàn thiện báo cáo | 06.05.2024 | 12.05.2024 | Cả nhóm |
|  | Hoàn thiện đề tài | 13.05.2024 | 18.05.2024 | Cả nhóm |

|  | Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 2024 Nhóm sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh |
| --- | --- |