Kế hoạch làm việc nhóm – Team working plan

Nhóm: 
Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy>: 18/03/2024
Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy>: 18/05/2024
Thành viên nhóm – Team members:

1. Phan Văn Kiên

2. Vũ Trí Huy

3. Phạm Trọng Khánh

| # | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lựa chọn đề tài | 18/03 |  | 24/03 |  | Done | Vũ Trí Huy; Phan Văn Kiên; Phạm Trọng Khánh |  |
| 2 | Tìm hiểu các sản phẩm tương tự | 25/03 |  | 31/03 |  | Done | Phạm Trọng Khánh; Vũ Trí Huy; Phan Văn Kiên |  |
| 3 | Lên ý tưởng sản phẩm | 01/04 |  | 07/04 |  | Done | Phan Văn Kiên; Vũ Trí Huy; Phạm Trọng Khánh |  |
| 4 | Lập trình ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu | 08/04 |  | 21/04 |  | Done | Phạm Trọng Khánh; Vũ Trí Huy; Phan Văn Kiên |  |
| 5 | Thiết kế phần cứng | 22/04 |  | 28/04 |  | Done | Vũ Trí Huy; Phan Văn Kiên; Phạm Trọng Khánh |  |
| 6 | Viết báo cáo chương 1 | 22/04 |  | 28/04 |  | Done | Phan Văn Kiên; Vũ Trí Huy; Phạm Trọng Khánh |  |
| 7 | Vận hành, sửa chữa, đánh giá hệ thống | 29/04 |  | 05/05 |  | Done | Vũ Trí Huy; Phan Văn Kiên; Phạm Trọng Khánh |  |
| 8 | Viết báo cáo chương 2,3 | 06/05 |  | 12/05 |  | Done | Phan Văn Kiên; Vũ Trí Huy; Phạm Trọng Khánh |  |
| 9 | Thiết kế slide báo cáo | 13/05 |  | 18/05 |  | Done | Phạm Trọng Khánh; Vũ Trí Huy; Phan Văn Kiên |  |

Ghi chú:
• Trạng thái công việc:

o On-go: đang được tiến hành

o Done: Đã hoàn thành đúng hạn

o Late: Trễ hạn

o Pending: Bị hoãn hay dừng không thực hiện
• Ngày bắt đầu thực tế, Ngày kết thúc thực tế: Ngày thực tế công việc được bắt đầu thực hiện và hoàn thành.
                                                                       Hướng dẫn:
• Kế hoạch nhóm nên được tạo dưới dạng bảng tính file MS Excel.
• Kế hoạch nhóm cần được cập nhật thường xuyên tương ứng với tiến độ hoàn thành các
công việc.
• Các cột Ngày bắt đầu thực tế, Ngày kết thúc thực tế chỉ được cập nhật sau khi hoàn thành
công việc.
• Các cột Ngày bắt đầu dự kiến, Ngày kết thúc dự kiến chỉ được điền một lần khi xây dựng
kế hoạch làm việc.
• Kế hoạch làm việc nhóm sẽ được nộp kèm theo tài liệu báo cáo làm việc nhóm vào đầu
kỳ và vào cuối kỳ.