Kế hoạch làm việc nhóm – Team working plan

Nhóm: 67
Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy>: 08/07/2024
Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy>: 07/09/2024
Thành viên nhóm – Team members:

1. Bùi Nhật Minh

2. Quách Hoài Nam

3. Nguyễn Văn Duy

| # | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lựa chọn đề tài | 08/07 | 08/07 | 14/07 | 14/07 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 2 | Tìm hiểu các sản phẩm tương tự | 15/07 | 15/07 | 21/07 | 21/07 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 3 | Lên ý tưởng sản phẩm | 22/07 | 22/07 | 28/07 | 28/07 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 4 | Lập trình ứng dụng và thiết kế mô hình sản phẩm | 29/07 | 29/07 | 04/08 | 04/08 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 5 | Thiết kế phần cứng | 05/08 | 5/8 | 11/08 | 11/8 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 6 | Viết báo cáo chương 1 | 12/08 | 5/8 | 18/08 | 18/08 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 7 | Vận hành, sửa chữa, đánh giá hệ thống | 19/08 | 19/08 | 25/08 | 25/08 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 8 | Viết báo cáo chương 2,3 | 26/08 | 2608 | 01/09 | 01/09 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |
| 9 | Thiết kế slide báo cáo | 02/09 | 2/9 | 07/09 | 7/9 | Done | Bùi Nhật Minh; Quách Hoài Nam; Nguyễn Văn Duy |  |

Ghi chú:
• Trạng thái công việc:

o On-go: đang được tiến hành

o Done: Đã hoàn thành đúng hạn

o Late: Trễ hạn

o Pending: Bị hoãn hay dừng không thực hiện
• Ngày bắt đầu thực tế, Ngày kết thúc thực tế: Ngày thực tế công việc được bắt đầu thực hiện và hoàn thành.
                                                                       Hướng dẫn:
• Kế hoạch nhóm nên được tạo dưới dạng bảng tính file MS Excel.
• Kế hoạch nhóm cần được cập nhật thường xuyên tương ứng với tiến độ hoàn thành các
công việc.
• Các cột Ngày bắt đầu thực tế, Ngày kết thúc thực tế chỉ được cập nhật sau khi hoàn thành
công việc.
• Các cột Ngày bắt đầu dự kiến, Ngày kết thúc dự kiến chỉ được điền một lần khi xây dựng
kế hoạch làm việc.
• Kế hoạch làm việc nhóm sẽ được nộp kèm theo tài liệu báo cáo làm việc nhóm vào đầu
kỳ và vào cuối kỳ.