| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI | Phụ lục 5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống theo dõi, giám sát cửa thông minh sử dụng RFID.

Họ tên sinh viên:

| 1. Bùi Nhật Minh | MSV: 2020604781 |
| --- | --- |
| 2. Nguyễn Văn Duy | MSV: 2020606887 |
| 3. Quách Hoài Nam | MSV: 2020604929 |

Lớp: KTMT02              Ngành: CNKT máy tính                        Khóa: 15

| Tuần | Ngày kiểm tra | Kết quả đạt được | Nhận xét của CBHD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/07/2024 | Lựa chọn được đề tài phù hợp. |  |
| 2 | 20/07/2024 | - Xác định được mục tiêu cả nhóm hướng tới. - Có kế hoạch làm việc cụ thể. |  |
| 3 | 27/07/2024 | - Cân nhắc và chốt ý tưởng thiết kế - Phân chia công việc cho các thành viên |  |
| 4 | 03/08/2024 | - Lập trình được giao diện cho đề tài - Lựa chọn được cơ sở dữ liệu dùng trong đề tài |  |
| Kiểm tra của Bộ môn □ Được tiếp tục □ Không tiếp tục Ngày:……….. Đánh giá kết quả đạt được:…….%. TBM:…………………............................... |  |  |  |  |
| 5 | 10/08/2024 | - Hoàn thiện giao diện phần mềm - Lập trình code điều khiển |  |
| 6 | 17/08/2024 | - Hoàn thiện phần mềm - Thiết kế xong mạch phần cứng |  |
| 7 | 24/08/2024 | - Hoàn thành mô hình phần cứng - Viết xong báo cáo chương 1,2 |  |
| 8 | 31/08/2024 | - Hoàn thành hệ thống - Hoàn thành báo cáo |  |
| 9 | 07/09/2024 | Hoàn thành đề tài |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN:            □ Có			□ Không

Hà Nội, ngày … tháng… năm 2024

|  |  | CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ThS. Trần Quang Việt |
| --- | --- | --- |