| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN TỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM

Nhóm:

Tên sinh viên thực hiện:

1. Bùi Nhật Minh 		Mã SV: 2020604781              Lớp hành chính:2020DHKTMT02

2. Quách Hoài Nam 		Mã SV: 2020604929              Lớp hành chính:2020DHKTMT02

3. Nguyễn Văn Duy  	Mã SV: 2020606887              Lớp hành chính:2020DHKTMT02

Chương trình đào tạo: Đại học

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống theo dõi, giám sát cửa thông minh sử dụng RFID

1. Mục tiêu:

- Ngiên cứu về quy trình, các tính năng cần thiết cho một hệ thống mở cửa sử dụng RFID.

- Thiết kế phần mềm theo dõi

- Nghiên cứu thiết kế phần mền điều kiển

2. Phân chia vai trò thành viên trong nhóm

- Bùi Nhật Minh: có khả năng lãnh đạo tốt, đưa ra ý tưởng hay, phân chia công việc hợp lý và kỹ năng thiết kế mô hình tốt.

- Quách Hoài Nam: khả năng làm việc nhanh nhạy, điểm mạnh về lập trình và kiểm thử.

- Nguyễn Văn Duy: cẩn thận, khả năng viết báo cáo và thuyết trình tốt, đóng góp ý tưởng tốt.

3. Cách thức giao tiếp trong nhóm

Họp nhóm trực tiếp hoặc qua google meet và hoạt động trao đổi qua nhóm zalo.

4. Quy tắc làm việc  nhóm

- Hoàn thành công việc nhanh chóng, đúng hạn.

- Luôn hỗ trợ nhau trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

- Tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện đồ án.

5. Kế hoạch làm việc nhóm

| Tuần | Nội dung công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Thành lập nhóm - Tìm hiểu, lựa chọn đề tài phù hợp | 08.07.2024 | 14.07.2024 | Cả nhóm |
|  | - Xây dựng mục tiêu chung. - Lập kế hoạch làm việc. - Định hướng nghiên cứu. | 15.07.2024 | 21.07.2024 | Cả nhóm |
|  | - Thiết kế ý tưởng - Phân chia công việc | 22.07.2024 | 28.07.2024 | Cả nhóm |
|  | Lập trình ứng dụng và thiết kế mô hình sản phẩm | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Cả nhóm |
|  | Lập trình ứng dụng và thiết kế mô hình sản phẩm | 05.08.2024 | 11.08.2024 | Cả nhóm |
|  | - Vận hành, sửa lỗi phần mềm - Thiết kế phần cứng. - Viết báo cáo chương 1,2 | 12.08.2024 | 18.08.2024 | Cả nhóm |
|  | - Thiết kế và vận hành mô hình - Viết báo cáo chương 2,3 | 19.08.2024 | 25.08.2024 | Cả nhóm |
|  | - Vận hành, sửa chữa và đánh giá hệ thống - Hoàn thiện báo cáo | 26.08.2024 | 01.09.2024 | Cả nhóm |
|  | Hoàn thiện đề tài | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Cả nhóm |

|  | Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 2024 Nhóm sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Bùi Nhật Minh Quách Hoài Nam Nguyễn Văn Duy |
| --- | --- |