KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Trí Hiếu                  Mã SV: 2020606317                  Lớp/Khóa: 2020DHKTMT02-K15

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống trạm quan trắc mội trường và ứng dụng giám sát trên điện thoại thông minh

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 6/10/2025 đến 12/10/2025 | Lên ý tưởng và phân tích yêu cầu | Xác định mục tiêu hệ thống, các chỉ tiêu đo (nhiệt độ/độ ẩm/CO/bụi/bụi), yêu cầu realtime, cảnh báo, lưu trữ, giám sát từ xa. |  |
| 2 | Từ 13/10/2025 đến 19/10/2025 | Nghiên cứu lý thuyết và công nghệ | Thu thập tài liệu về cảm biến, giao tiếp (ADC/I2C/UART/CAN/Wifi), kiến trúc IOT, (Firebase/MQTT), chuẩn hiển thị và cảnh báo. |  |
| 3 | Từ 20/10/2025 đến 26/10/2025 | Thiết kế hệ thống tổng thể | Sơ đồ khối: node cảm biến, xử lý MCU, truyền dữ liệu, cloud, app. Thiết kế luồng dữ liệu, frame truyền thông, mô hình DB |  |
| 4 | Từ 27/10/2025 đến 02/11/2025 | Lập trình firmware đọc cảm biến | Đọc/chuẩn hóa dữ liệu cảm bién; lọc nhiễu cơ bản; hiển thị LCD; đóng gói bản tin truyền lên gateway/cloud |  |
| 5 | Từ 3/11/2025 đến 09/11/2025 | Truyền thông và xử lý dữ liệu | Hoàn thiện gửi dữ liệu qua Wifi Đảm bảo dữ liệu truyền chuẩn. |  |
| 6 | Từ 10/11/2025 đến 16/11/2025 | Phát triển ứng dụng điện thoại | App hiển thị realtime, lịch sử, biểu đồ. Trạng thái kết nối. Cấu hình cảnh báo, thông báo. |  |
| 7 | Từ 17/11/2025 đến 23/11/2025 | Kiểm thử hệ thống và hiệu chỉnh | Test nhiều điều kiện môi trường, đánh giá độ ổn định, độ trễ, tần suất gửi, hiển thị cảnh báo |  |
| 8 | Từ 24/11/2025 đến 30/11/2025 | Viết báo cáo và tổng kết | Hoàn thiệt báo cáo, hình ảnh mô hình, kết quả đo, đánh giá, slide thuyết trình demo. |  |

| XÁC NHẬN CỦA CBHD (Ký, ghi rõ họ tên) | Hà Nội, ngày…. Tháng… năm 2025 SINH VIÊN THỰC HIỆN |
| --- | --- |
| Phạm Thị Quỳnh Trang | - Nguyễn Trí Hiếu Ký tên…………………… |