| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống trạm quan trắc mội trường và ứng dụng giám sát trên điện thoại thông minh

Họ và tên sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Trí Hiếu  Mã SV: 2020606317   Lớp/Khóa: 2020DHKTMT02-K15

| Tuần | Ngày kiểm tra | Kết quả đạt được | Nhận xét của CBHD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/10/2025 | - Hoàn thành phân tích yêu cầu đề bài: Chỉ tiêu đo, tần suất lấy mẫu - Chốt hướng triển khai: |  |
| 2 | 18/10/2025 | - Thu thập tài liệu cảm biến và hiệu chuẩn cơ bản - Lựa chọn giao tiếp phần cứng và phương án truyền dữ liệu. |  |
| 3 | 25/10/2025 | - Thiết kế kiến trúc tổng thể và luồng xử lý dữ liệu. - Thiết kế database lưu trữ và truyền dữ liệu |  |
| 4 | 01/11/2025 | - Hoàn thiện đọc dữ liệu cảm biến trên MCU, kiểm thử ổn định - Hiển thị LCD được các thông số chính |  |
| 5 | 08/11/2025 | - Gửi dữ liệu lên Cloud theo chu kỳ, ghi lịch sử timestamp - Xây dựng logic ngưỡng cảnh báo |  |
| 6 | 15/11/2025 | - Hoàn thiện app: màn hình realtime, lời khuyên, dự báo - App đọc dữ liệu Cloud ổn định, có trạng thái kết nối |  |
| 7 | 22/11/2025 | - Kiểm thử các trường hợp: Độ trễ, cảnh báo,... - Hiệu chỉnh nhiễu, giảm nhiễu hiển thị |  |
| 8 | 30/11/2025 | - Hoàn thiện báo cáo đồ án (đầy đủ các chương, hình ảnh, code, kết quả thực nghiệm) - Làm slide thuyết trình và video demo - Đóng gói sản phẩm |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN:            □ Có			□ Không

Hà Nội, ngày … tháng…. năm 2025

|  |  | CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Phạm Thị Quỳnh Trang |
| --- | --- | --- |